Journal de bord TP poussinière

Lundi 02/11 : Lecture et prise en main du projet

Mardi 03/11 : Création du repository GitHub et installation de LAMP

mercredi 04/11 : Installation de LAMP et MYSQL

Jeudi 05/11 : Configuration de Mysql et création de la BDD poussinière

Vendredi 06/11 : Installation et début de configuration de XAMPP
- problèmes lors du démarrage de xampp ( kill : no such progress)

Lundi 09/11 : - Désinstallation / réinstallation de XAMPP et LAMP afin d’essayer de régler les problèmes de la base mysql qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne toujours pas…
- Installation et paramétrage de visual studio afin de commencer la page web en parallèle.

Mercredi 11/11 : Installation de netbeans : Fonctionne avec php.

Jeudi 12/11 : - Installation de phpmyadmin problèmes de mot de passe ( il en demande un alors	qu’il n’y en a pas eu d’entré).
- Paramétrage pour ouvrir les fichier .php depuis var/www pas de bugs.

Vendredi 13/11 : Re-installation de phpmyadmin, Erreur 1045 access denied.
   Re installation de mysql

Lundi 16/11 : Plus de problèmes pour mysql. Création d’un utilisateur mysql.
- Début de la création de la base de donnée et des tables.